Приложение

к Приказу министерства

региональной политики

Новосибирской области

от 14.11.2013 № 151

- «УТВЕРЖДЕНА - приказом департамента - массовых коммуникаций Новосибирской области от 09.09.2011 № 141

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«Развитие областной телерадиовещательной сети

на 2013-2015 годы»

1.Паспорт Программы

| Наименование программы | Развитие областной телерадиовещательной сети на 2013-2015 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Министерство региональной политики Новосибирской области |
| Руководитель программы | Министр |
| Цель и задачи программы | Цель программы: Обеспечение населения Новосибирской области информационными услугами телерадиовещательной сети. Задачи программы: 1. Подготовка, производство и выпуск информационных телевизионных и радиопрограмм областной телерадиовещательной сети. 2. Обеспечение гарантированного круглосуточного режима вещания телевизионных и радиопрограмм через областную телерадиовещательную сеть. 3. Производство и распространение радиопрограмм, освещающих деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления Новосибирской области. |
| Исполнители основных мероприятий | Министерство региональной политики Новосибирской области; юридические лица (телеканал и радиоканал) – производители работ, услуг в области телерадиовещания, определенные по итогам конкурсного отбора в качестве исполнителей программных мероприятий |
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) (тыс. руб.) | Общий объем финансирования из областного бюджета на 2013-2015 годы составляет 429 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. – 143 000,00 тыс. руб. 2014 г. – 143 000,00 тыс. руб. 2015 г. – 143 000,00 тыс. руб. |
| Важнейшие целевые индикаторы. Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке | Целевые индикаторы программы: количество произведенных минут телепрограмм Новосибирской Областной телерадиовещательной сети; количество произведенных минут радиопрограмм Новосибирской Областной телерадиовещательной сети; охват населения Новосибирской области ТВ/РВ программами; количество произведенных радиопрограмм, освещающих деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления Новосибирской области; количество произведенных минут радиопрограмм, освещающих деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления Новосибирской области. Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке: процент охвата населения ТВ-сетью в объеме 93,55 %; гарантированный объем трансляции телепрограмм собственного производства не менее 64 320 минут ежегодно; гарантированный объем трансляции радиопрограмм собственного производства не менее 35 280 минут ежегодно; развитие и обеспечение бесперебойного, круглосуточного телерадиовещания; круглосуточное вещание радио по ДВ 1111 метров (270 кГц), УКВ 71,27 мГц (г. Новосибирск и 12 районов области), 1-й и 3-й городским программам в объеме 50 минут ежедневно, кроме воскресенья, в Интернете круглосуточно. |
| Электронный адрес размещения программы в сети Интернет | - www.minregion.nso.ru |

2.Общие положения

Объект регулирования Программы: телевизионная и радиовещательная сеть Новосибирской области.

Предмет регулирования Программы: отношения в сфере информационных и телекоммуникационных услуг, предоставляемых различным категориям пользователей на территории Новосибирской области.

Сфера действия Программы: предоставление информационных и телекоммуникационных услуг жителям Новосибирской области.

Сокращения, используемые в Программе:

СРЦ – Сибирский региональный центр;

ФГУП «РТРС» – Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»;

ОТС – Областная телерадиовещательная сеть;

ГУП НСО «ОТС» – Государственное унитарное предприятие Новосибирской области «Дирекция Новосибирской областной телерадиовещательной сети»;

ТВ/РВ программы – телевизионные и радиопрограммы.

Программа «Развитие областной телерадиовещательной сети на 2013-2015 годы» разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

- Концепцией ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 21.09.2009 г. № 1349-р;

- Постановлением Губернатора Новосибирской области от 26.02.2008 № 56 «О мерах по реализации на территории Новосибирской области Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

3. Характеристика сферы действия Программы

По состоянию на 01.01.2013 охват населения областными программами телевещания на территории Новосибирской области составляет 93,55%, программами радиовещания 100% - г. Новосибирск и более 90% - районы области.

Развитие созданной в Новосибирской области телерадиовещательной сети  рассматривается как часть общегосударственной задачи по созданию общедоступного информационного пространства для граждан.

Для оценки состояния сети телерадиовещания используются такие параметры, как процент охвата телерадиовещанием населения Новосибирской области и количество теле и радиопрограмм, доступных для всего населения региона.

В таблице 1 приведены сравнительные параметры сети эфирного теле- и радиовещания в Новосибирской области по данным филиала ФГУП РТРС «Сибирский региональный центр» (СРЦ).

Таблица 1

Параметры сети эфирного телевизионного вещания в Новосибирской области

( по состоянию на 01.01.2013)

| № | Программа | Охват ТВ-вещанием населения области/ без г. Новоси-бирска, % | Диапазон | Количество ретрансляторов | Способ подачи программы | Оператор связи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Первый канал» | 97,3/93,7 | МВ | 391 | Аналоговый спутниковый канал системы «Экран» 99 град. В. Д.+цифровой спутниковый канал ИСЗ «Экспресс» 96,5 град. В.Д. | ФГУП РТРС |
| 2 | «Телеканал Россия» | 94,1/86,2 | МВ | 186 | Цифровой спутниковый канал ИСЗ «Экспресс» 96,5 град. В.Д. | ФГУП РТРС |
| 3 | «Областная телерадиовещательная сеть» | 93,3/77,2 | ДМВ | 85 | Цифровой спутниковый канал Ku-диапазона ИСЗ «Экспресс АМ33» 96,5 град. В.Д. | ГУП НСО "ОТС" |
| 4 | ГТРК «Новосибирск» на «Телеканале «Россия» | 88,2/72,4 | МВ | 35 | Аналоговые стволы РРЛ ОАО «Ростелеком» и ФГУП «РТРС» Цифровой ИСЗ «Экспресс» 96,5 град. В.Д. | ФГУП РТРС |
| 5 | Телеканал «Культура» | 73,7/38,6 | МВ | 25 | Цифровой спутниковый канал С-диапазона ИСЗ «Экспресс» 40 град.В.Д., Аналоговые стволы РРЛ ФГУП «РТРС» | ФГУП РТРС |
| 6 | «НТВ» | 81,6/16,7 | МВ | 18 | Цифровой спутниковый канал С-диапазона ИСЗ «Ямал» 90 град. В.Д. | ФГУП РТРС |
| 7 | Телеканал «Спорт» | 60,5/14,1 | ДМВ | 17 | Цифровые спутниковые каналы С-диапазона ИСЗ «Экспресс» 80 град.В.Д., и Ки диапазона ИСЗ «Бонум» 36 град. В.Д. | ФГУП РТРС |

Анализ данных, приведенных в таблице 1, позволяет сформулировать основные характеристики существующей сети телевизионного вещания в Новосибирской области:

1. Жители г. Новосибирска имеют возможность смотреть 20 эфирных бесплатных телеканалов. Среднее число телевизионных программ в районных центрах – 3-5, в малых населенных пунктах 0-2.

2.  Ежедневную информацию о событиях в области сельское население получает только по двум телеканалам – из программ «ГТРК Новосибирск» на телеканале «Россия» и программ «ОТС» по областной телерадиовещательной сети.

Охват населения областной телерадиовещательной сетью на 93,55 %  обеспечивается за счет 85 ретрансляторов  ГУП НСО «ОТС» и 2 ретрансляторов ФГУП «РТРС».

Таблица 2

Параметры сети радиовещания в Новосибирской области

(по состоянию на 01.01.2013)

| Название населенных пунктов | Частота (МГц) | Мощность передат. (кВт) | Способ доставки программы | Процент охвата РВ-вещанием населения НСО, % | Оператор связи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новосибирская область | 0,27 | 150 | Эфирное вещание | 97,2 | ФГУП «РТРС» по филиалу СРЦ |
| Баган | 67,52 | 2 | Эфирное вещание | 1,5 | ФГУП «РТРС» по филиалу СРЦ |
| Венгерово | 72,83 | 0,15 | Эфирное вещание | 0,5 | ФГУП «РТРС» по филиалу СРЦ |
| Довольное | 68,06 | 0,1 | Эфирное вещание | 0,5 | ФГУП «РТРС» по филиалу СРЦ |
| Здвинск | 73,16 | 0,15 | Эфирное вещание | 0,4 | ФГУП «РТРС» по филиалу СРЦ |
| Карасук | 104,5 | 0,2 | Эфирное вещание | 1,5 | ФГУП «РТРС» по филиалу СРЦ |
| Краснозерское | 101,8 | 0,2 | Эфирное вещание | 0,5 | ФГУП «РТРС» по филиалу СРЦ |
| Куйбышев | 101,1 | 1 | Эфирное вещание | 4,0 | ФГУП «РТРС» по филиалу СРЦ |
| Кыштовка | 72,74 | 0,15 | Эфирное вещание | 0,3 | ФГУП «РТРС» по филиалу СРЦ |
| Маслянино | 104,1 | 0,2 | Эфирное вещание | 0,7 | ФГУП «РТРС» по филиалу СРЦ |
| Новосибирск | 71,27 | 1 | Эфирное вещание | 55,8 | ФГУП «РТРС» по филиалу СРЦ |
| Новосибирск | III пр. ГРТРС | - | Проводное вещание | 55,8 | ОАО «СИБИРЬТЕЛЕКОМ» |
| Северное | 69,92 | 0,15 | Эфирное вещание | 0,3 | ФГУП «РТРС» по филиалу СРЦ |
| Татарск | 72,38 | 2 | Эфирное вещание | 1,4 | ФГУП «РТРС» по филиалу СРЦ |
| Черепаново | 71,78 | 0,15 | Эфирное вещание | 1,9 | ФГУП «РТРС» по филиалу СРЦ |

Также на сайте www.radio-slovo.ru ведется интернет-вещание радиопрограмм областного депутатского канала через оператора связи ФГУП НТЦ АТЛАС.

Анализ данных, приведенных в таблице 2, позволяет сформулировать основные характеристики существующей сети радиовещания в Новосибирской области:

1. Жители г. Новосибирска имеют возможность принимать радиопрограммы в диапазонах длинных,  ультракоротких волн, а также по III городской программе городской радиотрансляционной сети и в Интернете.

2. Жители  Новосибирской области имеют возможность принимать радиопрограммы в диапазонах длинных волн (со 100% охватом территории области), ультракоротких волн (в 12 указанных районах), а также в Интернете.

Решение задач, поставленных в данной Программе, позволит обеспечивать качественными теле- и радиопрограммами даже самые отдаленные населенные пункты области, так как территория охвата областной телерадиовещательной сети наиболее обширна, по сравнению с другими телевизионными каналами, вещающими на территории Новосибирской области. Ежедневным вещанием телевизионных программ областной телерадиовещательной сети охвачено более 93 % территории области. Программы областной телерадиовещательной сети  транслируются круглосуточно, что позволяет получать информацию о событиях, мероприятиях, проводимых в области в наиболее удобное для большинства жителей время.

Деятельность Новосибирской областной телерадиовещательной сети направлена на информирование населения Новосибирской области о событиях, происходящих в данном регионе и связанных с деятельностью органов государственной власти и органов местного самоуправления Новосибирской области.

Мероприятия, предусмотренные настоящей Программой, ориентированы на поддержание действующей и развивающейся областной телерадиовещательной сети, что позволит и дальше своевременно обеспечивать население области информацией, необходимой для социального, общественно-политического и культурного развития.

4. Цель и задачи Программы

Цель, задачи и целевые индикаторы, применяемые к цели и задачам Программы, с указанием их значений, приведены в Приложении № 1, методика расчета целевых индикаторов представлена в Приложении № 1а.

5.  Программные мероприятия

Перечень мероприятий Программы и объемы бюджетного финансирования мероприятий представлены в Приложении № 2.

6.  Механизм реализации  Программы

Реализация программы осуществляется на основе:

– Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 03.12.2009 № 985;

- Закона Новосибирской области от 17.12.2012  № 284-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»;

–Постановление Губернатора Новосибирской области от 30.05.2013 № 139 «О министерстве региональной политики Новосибирской области»;

- Постановления Правительства Новосибирской области от 30.01.2012 №43-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области»;

- Постановления Губернатора Новосибирской области от 22.08.2011 № 364-п «О мерах по реализации на территории Новосибирской области федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 года»;

- Постановления Губернатора Новосибирской области от 15.04.2011 № 84 «О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 28.12.2009 № 546 и установлении подведомственности государственных учреждений и унитарных предприятий Новосибирской области в сфере средств массовой информации».

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы выделяются в виде предоставления субсидий юридическим лицам на обеспечение населения Новосибирской области информационными услугами телерадиовещательной сети в соответствии с Порядком финансирования мероприятий Программы и порядком предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам  на реализацию мероприятий Программы, утверждаемым постановлением Правительства Новосибирской области.

Субсидии предоставляются телеканалу и  радиоканалу, определенным по итогам конкурсного отбора в качестве исполнителей программных мероприятий, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на выполнение  мероприятий Программы, в том числе: в объеме 102,3 млн. руб.  ежегодно - на выполнение мероприятий задачи 1 и 2 Программы,  в объеме 40,7 млн. руб. ежегодно – на выполнение мероприятий задачи 3 Программы.

Порядок, условия и сроки проведения конкурсного отбора утверждаются приказом министерства региональной политики Новосибирской области в соответствии с порядком предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам  на реализацию мероприятий Программы, утверждаемым постановлением Правительства Новосибирской области. Информация о конкурсе на предоставление субсидий размещается на официальном сайте министерства региональной политики Новосибирской области (далее – министерство) не позднее окончания первого квартала финансируемого года реализации Программы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств областного бюджета. Объем бюджетного финансирования Программы определяется ежегодно в установленном порядке в рамках формирования областного бюджета.

В соответствии с объемом выделяемого бюджетного финансирования, а также по результатам анализа выполнения Программы ежегодно осуществляется корректировка перечня мероприятий и ожидаемых результатов их реализации.

Министерство обеспечивает текущее управление Программой, подготовку документов, регулирующих правовое и организационное обеспечение Программы, а также организует проведение мониторинга процессов и мероприятий, осуществляемых в рамках Программы. За министерством закрепляется функция внутреннего контроля исполнения Программы.

Внутренние контрольные механизмы Программы связаны с организацией и результатами мониторинговых исследований достижения цели и задач.

Внешний контроль осуществляется Правительством Новосибирской области, министерством экономического развития Новосибирской области и министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области.

Министерство представляет ежеквартально в срок:

- до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области и в министерство экономического развития Новосибирской области отчёты по форме согласно приложению № 5 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области с приложением аналитической записки, содержащей качественные и количественные результаты выполнения Программы, анализ возникающих проблем и предложения по их устранению;

- ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным, министерство направляет в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области и в министерство экономического развития Новосибирской области информацию о финансировании Программы по итогам отчетного года по форме согласно приложению № 6 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области;

- ежегодно, до 15 декабря текущего года в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области и в министерство экономического развития Новосибирской области план мероприятий ведомственной целевой программы на очередной финансовый год по форме согласно приложению № 7 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области.

Отчеты (информацию) о ходе реализации Программы в течение пяти рабочих дней со дня их подготовки и/или после их утверждения министерство размещает на своем официальном сайте в сети Интернет.

По итогам прошедшего отчетного года министерство  проводит оценку эффективности реализации Программы и представляет ее результаты в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области и в министерство экономического развития Новосибирской области согласно приложению № 8 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области.

В ходе реализации Программы могут быть внедрены иные механизмы, действие которых не повлечет за собой увеличения расходов бюджета Новосибирской области.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы

Результатом реализации Программы станет поддержание охвата населения телепрограммами на уровне 93,55% от общей численности населения области, радиопрограммами на уровне не менее 95% (г. Новосибирск) и не менее 90% (районы области) от общей численности населения области.

Социальным эффектом от реализации программы будет сохранение объемов производства востребованных обществом социально-значимых телевизионных и радиопрограмм информационного, культурного, спортивного и иных направлений, достигнутых за счет реализации мероприятий ВЦП «Развитие областной телерадиовещательной сети на 2010-2012 годы». В ходе реализации Программы будет обеспечен выпуск таких телепрограмм как: «Новости», «Разговор с Губернатором», «Районы: прямая связь», «Утро. Раньше всех», итоговые информационные программы за неделю и другие.

Кроме того, в рамках Программы будет обеспечена бесперебойная работа приемно-передающих средств связи, проведена частичная модернизация и замена морально и физически устаревшего оборудования, созданы условия для обеспечения круглосуточного вещания за счет приобретения и размещения в эфире телевизионных программ сторонних организаций (ежегодно более 459 120 минут с целью  заполнения эфирного времени в объеме 24 часа в сутки).

Реализация Программы обеспечит оперативное информирование населения о деятельности органов власти Новосибирской области посредством производства и размещения в эфире радиопрограмм с участием представителей органов власти (ежегодно более 394 000 минут).

8. Объемы финансирования Программы

- Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счёт средств, выделяемых из областного бюджета Новосибирской области.

- Общий объём бюджетного финансирования программы составляет 429 000,0 тыс. рублей, в том числе 2013 год – 143 000,0 тыс. рублей, 2014 год – 143 000,0 тыс. рублей, 2015 год – 143 000,0 тыс. рублей.

- Ведомственная структура расходов областного бюджета в разрезе реестра расходных обязательств отражена в Приложении № 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ведомственной целевой программы Новосибирской области

«Развитие областной телерадиовещательной сети на 2013-2015 годы»

| Цель / задачи, требующие решения для достижения цели | Показатель | Единица измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора (по годам) |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: обеспечение населения Новосибирской области информационными услугами телерадиовещательной сети | Целевой индикатор 1. Охват населения Новосибирской области ТВ/РВ программами | % | 0,3 | 93,55% / не менее 95% - г. Новосибирск и не менее 90% - районы области | 93,55% / не менее 95% - г. Новосибирск и не менее 90% - районы области | 93,55% / не менее 95% - г. Новосибирск и не менее 90% - районы области | 93,55% / не менее 95% - г. Новосибирск и не менее 90% - районы области | По данным ФГУП «РТРС» |
| Задача 1: подготовка, производство и выпуск информационных телевизионных и радиопрограмм Областной телерадиовещательной сети | Целевой индикатор 1. Количество произведенных минут телепрограмм Новосибирской Областной телерадиовещательной сети | мин. | 0,2 | 95400** | 64320 | 64320 | 64320 | ** - данное значение было достигнуто за счет дополнительного финансирования программы в 2012 году (в 2010, 2011 годах значение данного показателя составляет 64320 минут) |
|  | Целевой индикатор 2. Количество произведенных минут радиопрограмм Новосибирской Областной телерадиовещательной сети | мин. | 0,1 | 35280 | 35280 | 35280 | 35280 |  |
| Задача 2: обеспечение гарантированного круглосуточного режима вещания телевизионных и радиопрограмм через областную телерадиовещательную сеть | Целевой индикатор 1. Количество минут телерадиопрограмм, распространяемых на территории Новосибирской области (в рамках Программы) | мин. | 0,2 | 525600 | 525600 | 525600 | 525600 | заполнение эфирного времени 24 часа в сутки |
| Задача 3: производство и распространение радиопрограмм, освещающих деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления Новосибирской области | Целевой индикатор 1. Количество произведенных радиопрограмм, освещающих деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления Новосибирской области | программа | 0,1 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
|  | Целевой индикатор 2. Количество произведенных минут радиопрограмм, освещающих деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления Новосибирской области | мин. | 0,1 | 394200 | 394200 | 394200 | 394200 |  |

Приложение № 1а

Методика расчета целевых индикаторов

ведомственной целевой программы

«Развитие областной телерадиовещательной сети на 2013-2015 годы»

| п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Расчет и/или источник предоставления данных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Охват населения Новосибирской области ТВ/РВ программами | % | Источник предоставления данных: Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» методика расчета: % охвата населения = кол-во чел. в населенных пунктах, где есть прием телеканала ОТС / кол-во чел. в Новосибирской области |
|  | Количество произведенных минут телепрограмм Новосибирской Областной телерадиовещательной сети | мин. | На основании отчетных данных, представленных ответственными исполнителями по мероприятиям пунктов: 1.1. –1.10. задачи 1 |
|  | Количество произведенных минут радиопрограмм Новосибирской Областной телерадиовещательной сети | мин. | На основании отчетных данных, представленных ответственными исполнителями по мероприятиям пункта 1.11-1.13. задачи 1 |
|  | Количество минут телерадиопрограмм, распространенных на территории Новосибирской области | мин. | На основании отчетных данных, представленных ответственными исполнителями по мероприятию пункта 2.1. задачи 2 |
|  | Количество произведенных радиопрограмм, освещающих деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления Новосибирской области | программа | На основании отчетных данных, представленных ответственными исполнителями по мероприятию пункта 3.1. задачи 3 |
|  | Количество произведенных минут радиопрограмм, освещающих деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления Новосибирской области | мин. | На основании отчетных данных, представленных ответственными исполнителями по мероприятию пункта 3.2. задачи 3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы Новосибирской области
«Развитие областной телерадиовещательной сети на 2013 – 2015 годы»

(тыс. рублей)

| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  |  | Итого |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |
| Цель. Обеспечение населения Новосибирской области информационными услугами телерадиовещательной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Подготовка, производство и размещение в эфире информационных телевизионных и радиопрограмм Областной телерадиовещательной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Производство и размещение в эфире оригинальной телепрограммы «Новости» | Количество | мин. | 16 120 |  | 16 120 | 16 120 |  |  | 48 360 |  |  | МРП во взаимодействии с региональным каналом, выигравшим конкурсный отбор | Оперативное информирование населения о событиях, мероприятиях, происходящих в г. Новосибирске и Новосибирской области, в том числе освещение социально-экономической жизни и общественно-политических событий Новосибирской области (количество выпусков в год - 248, хронометраж программы – 65 минут) |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,63 |  | 0,63 | 0,63 |  |  | 0,63 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 10 213,15 |  | 10 213,15 | 10 213,15 |  |  | 30 639,45 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 10 213,15 |  | 10 213,15 | 10 213,15 |  |  | 30 639,45 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.2. Производство и размещение в эфире оригинальной телепрограммы «Итоги недели» | Количество | мин. | 1 680 |  | 1 680 | 1 680 |  |  | 5 040 |  |  | МРП во взаимодействии с региональным каналом, выигравшим конкурсный отбор | Еженедельное информирование населения о событиях, мероприятиях, произошедших в г. Новосибирске и Новосибирской области (количество выпусков в год - 48, хронометраж программы – 35 минут) |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,63 |  | 0,63 | 0,63 |  |  | 0,63 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 1064,40 |  | 1064,40 | 1064,40 |  |  | 3193,19 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 1064,40 |  | 1064,40 | 1064,40 |  |  | 3193,19 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.3. Производство и размещение в эфире оригинальной телепрограммы «Разговор с Губернатором» | Количество | мин. | 600 |  | 600 | 600 |  |  | 1 800 |  |  | МРП во взаимодействии с региональным каналом, выигравшим конкурсный отбор | Информирование населения о деятельности Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, о планах социально-экономического развития региона и др. (количество выпусков в год - 10, хронометраж программы – 60 минут) |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,63 |  | 0,63 | 0,63 |  |  | 0,63 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 380,14 |  | 380,14 | 380,14 |  |  | 1140,43 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 380,14 |  | 380,14 | 380,14 |  |  | 1140,43 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.4. Производство и размещение в эфире оригинальной телепрограммы «Районы - прямая связь» | Количество | мин. | 2 760 |  | 2 760 | 2 760 |  |  | 8 280 |  |  | МРП во взаимодействии с региональным каналом, выигравшим конкурсный отбор | Информирование жителей Новосибирской области о жизни современного села и деятельности органов местного самоуправления (количество выпусков в год - 46, хронометраж программы – 60 минут) |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,63 |  | 0,63 | 0,63 |  |  | 0,63 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 1748,65 |  | 1748,65 | 1748,65 |  |  | 5245,96 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 1748,65 |  | 1748,65 | 1748,65 |  |  | 5245,96 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.5. Производство и размещение в эфире оригинальной телепрограммы «Многоточие» | Количество | мин. | 1 240 |  | 1 240 | 1 240 |  |  | 3 720 |  |  | МРП во взаимодействии с региональным каналом, выигравшим конкурсный отбор | Освещение актуальных вопросов социально-экономической и общественно-политической ситуации в регионе, формирование общественного мнения. (количество выпусков в год - 248, хронометраж программы – 5 минут) |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,63 |  | 0,63 | 0,63 |  |  | 0,63 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 785,63 |  | 785,63 | 785,63 |  |  | 2 356,88 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 785,63 |  | 785,63 | 785,63 |  |  | 2 356,88 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.6. Производство и размещение в эфире оригинальной телепрограммы «Экстренный вызов» | Количество | мин. | 3 720 |  | 3 720 | 3 720 |  |  | 11 160 |  |  | МРП во взаимодействии с региональным каналом, выигравшим конкурсный отбор | Ежедневное предоставление жителям г. Новосибирска и Новосибирской области полной информационной картины о происшествиях, информирование населения о том, куда обращаться в случае экстренных ситуаций и как избежать их в дальнейшем. (количество выпусков в год - 248, хронометраж программы – 15 минут) |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,63 |  | 0,63 | 0,63 |  |  | 0,63 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 2 356,88 |  | 2 356,88 | 2 356,88 |  |  | 7 070,64 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 2 356,88 |  | 2 356,88 | 2 356,88 |  |  | 7 070,64 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.7. Производство и размещение в эфире оригинальной телепрограммы «Утро. Раньше всех» | Количество | мин. | 35 960 |  | 35 960 | 35 960 |  |  | 107 880 |  |  | МРП во взаимодействии с региональным каналом, выигравшим конкурсный отбор | Предоставление жителям г. Новосибирска и области информации о достижениях известных граждан г. Новосибирска и Новосибирской области, авторитетных экспертов в разных областях, а также прославленных спортсменов и людей искусства (количество выпусков в год - 248, хронометраж программы – 145 минут) |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,63 |  | 0,63 | 0,63 |  |  | 0,63 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 22783,18 |  | 22783,18 | 22783,18 |  |  | 68349,53 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 22783,18 |  | 22783,18 | 22783,18 |  |  | 68349,53 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.8. Производство и размещение в эфире оригинальной телепрограммы «Спорт тайм» | Количество | мин. | 780 |  | 780 | 780 |  |  | 2 340 |  |  | МРП во взаимодействии с региональным каналом, выигравшим конкурсный отбор | Информирование населения о спортивных мероприятиях, формирование у населения здорового образа жизни (количество выпусков в год - 52, хронометраж программы – 15 минут) |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,63 |  | 0,63 | 0,63 |  |  | 0,63 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 494,18 |  | 494,18 | 494,18 |  |  | 1 482,55 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 494,18 |  | 494,18 | 494,18 |  |  | 1 482,55 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.9. Производство и размещение в эфире оригинальной телепрограммы «Рафинад» | Количество | мин. | 750 |  | 750 | 750 |  |  | 2250 |  |  | МРП во взаимодействии с региональным каналом, выигравшим конкурсный отбор | Информирование населения о событиях и персонах культуры и искусства (количество выпусков в год - 25, хронометраж программы – 30 минут) |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,63 |  | 0,63 | 0,63 |  |  | 0,63 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 475,18 |  | 475,18 | 475,18 |  |  | 1425,53 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 475,18 |  | 475,18 | 475,18 |  |  | 1425,53 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.10. Размещение телепродукции в эфире телеканала по социальной, экономической, общественно-политической и иной тематике | Количество | мин. | 710 |  | 710 | 710 |  |  | 2 130 |  |  | МРП во взаимодействии с региональным каналом, выигравшим конкурсный отбор | Информирование населения о социальной, общественно-политической ситуации в г. Новосибирске и Новосибирской области, о событиях и знаменательных датах (по отдельному плану, утверждаемому ежегодно приказом ДМК) |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,31 |  | 0,31 | 0,31 |  |  | 0,31 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 220,75 |  | 220,75 | 220,75 |  |  | 662,25 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 220,75 |  | 220,75 | 220,75 |  |  | 662,25 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.11. Производство и размещение в эфире оригинальной радиопрограммы «Новости» | Количество | мин. | 2 480 |  | 2 480 | 2 480 |  |  | 7 440 |  |  | МРП во взаимодействии с региональным каналом, выигравшим конкурсный отбор | Оперативное информирование населения о событиях, мероприятиях, происходящих в г. Новосибирске и Новосибирской области, в том числе освещение социально-экономической жизни и общественно-политических событий Новосибирской области (количество выпусков в год - 1240, хронометраж программы – 2 минуты) |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,04 |  | 0,04 | 0,04 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 104,16 |  | 104,16 | 104,16 |  |  | 312,48 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 104,16 |  | 104,16 | 104,16 |  |  | 312,48 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.12. Производство и размещение в эфире оригинальной радиопрограммы «Утро в Новосибирске» | Количество | мин. | 17 920 |  | 17 920 | 17 920 |  |  | 53 760 |  |  | МРП во взаимодействии с региональным каналом, выигравшим конкурсный отбор | Информирование населения о ситуации на дорогах г. Новосибирска, культурных и социально значимых событиях (количество выпусков в год - 248, хронометраж программы – 72 минуты) |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,04 |  | 0,04 | 0,04 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 752,64 |  | 752,64 | 752,64 |  |  | 2 257,92 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 752,64 |  | 752,64 | 752,64 |  |  | 2 257,92 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.13. Производство и размещение в эфире оригинальной радиопрограммы «Программа по заявкам» | Количество | мин. | 14 880 |  | 14 880 | 14 880 |  |  | 44 640 |  |  | МРП во взаимодействии с региональным каналом, выигравшим конкурсный отбор | Предоставление жителям г. Новосибирска и области информации от авторитетных экспертов в разных областях, прославленных спортсменов и людей искусства (количество выпусков в год - 248, хронометраж программы – 60 минут) |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,04 |  | 0,04 | 0,04 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 624,96 |  | 624,96 | 624,96 |  |  | 1 874,88 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 624,96 |  | 624,96 | 624,96 |  |  | 1 874,88 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: |  | тыс. руб. | 42 003,90 |  | 42 003,90 | 42 003,90 |  |  | 126 011,70 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет<*> |  | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | тыс. руб. | 42 003,90 |  | 42 003,90 | 42 003,90 |  |  | 126 011,70 |  |  |  |  |
| местные бюджеты<*> |  | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| внебюджетные источники<*> |  | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение гарантированного круглосуточного режима вещания телевизионных и радиопрограмм через областную телерадиовещательную сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Распространение телерадиопрограмм на территории Новосибирской области с использованием приемно-передающих средств связи | Количество | мин. | 525 600 |  | 525 600 | 525 600 |  |  | 1 576 800 |  |  | МРП во взаимодействии с региональным каналом, выигравшим конкурсный отбор | Развитие и обеспечение бесперебойного, круглосуточного телерадиовещания в Новосибирской области (525600 минут в год). Распространение телерадиопрограмм собственного производства региональным каналом, выигравшим конкурсный отбор, и приобретенных им телерадиопрограмм (не менее 459120 минут в год) |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,01-0,03 |  | 0,01-0,03 | 0,01-0,03 |  |  | 0,01-0,03 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 14 705,00 |  | 14 705,00 | 14 705,00 |  |  | 44 115,00 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 14 705,00 |  | 14 705,00 | 14 705,00 |  |  | 44 115,00 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.2. Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание приемно-передающих средств связи | Количество | ед. | 87 |  | 87 | 87 |  |  | 87 |  |  | МРП во взаимодействии с региональным каналом, выигравшим конкурсный отбор |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 440,0 - 490,0 |  | 440,0 - 490,0 | 440,0 - 490,0 |  |  | 440,0 - 490,0 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 41 229,46 |  | 41 229,46 | 41 229,46 |  |  | 123 688,38 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 41 229,46 |  | 41 229,46 | 41 229,46 |  |  | 123 688,38 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.3. Приобретение и выпуск телевизионных программ сторонних организаций для обеспечения круглосуточного вещания | Количество | мин. | 459 120 |  | 459 120 | 459 120 |  |  | 1 377 360 |  |  | МРП во взаимодействии с региональным каналом, выигравшим конкурсный отбор |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,008 - 0,01 |  | 0,008 - 0,01 | 0,008 - 0,01 |  |  | 0,008 - 0,01 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 4 361,64 |  | 4 361,64 | 4 361,64 |  |  | 13 084,92 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 4 361,64 |  | 4 361,64 | 4 361,64 |  |  | 13 084,92 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники<*> | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: |  | тыс. руб. | 60 296,10 |  | 60 296,10 | 60 296,10 |  |  | 180 888,30 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет<*> |  | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | тыс. руб. | 60 296,10 |  | 60 296,10 | 60 296,10 |  |  | 180 888,30 |  |  |  |  |
| местные бюджеты<*> |  | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| внебюджетные источники<*> |  | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Задача 3. Производство и распространение радиопрограмм, освещающих деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Производство и выпуск радиопрограмм с участием представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления Новосибирской области | Количество | мин. | 394 200 | 394 200 |  |  | 394 200 | 1 182 600 |  |  | МРП во взаимодействии с региональным радиоканалом, выигравшим конкурсный отбор |  | Информирование населения через средства радиовещания о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления Новосибирской области Распространение радиопрограмм собственного производства региональным каналом, выигравшим конкурсный отбор (ежегодно 50 радиопрограмм) |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,07 | 0,07 |  |  | 0,07 | 0,07 |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 26 725,30 | 26 725,30 |  |  | 26 725,30 | 80 175,9 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет<*> | тыс. руб. | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 26 725,30 | 26 725,30 |  |  | 26 725,30 | 80 175,9 |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты<*> | тыс. руб. | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники<*> | тыс. руб. | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 3.2. Распространение радиопрограмм с участием представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления на территории Новосибирской области | Количество | мин. | 394 200 | 394 200 |  |  | 394 200 | 1 182 600 |  |  | МРП во взаимодействии с региональным радиоканалом, выигравшим конкурсный отбор |  |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,035 | 0,035 |  |  | 0,035 | 0,035 |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 13 974,70 | 13 974,70 |  |  | 13 974,70 | 41 924,1 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет<*> | тыс. руб. | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 13974,70 | 13974,70 |  |  | 13974,70 | 41924,1 |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты<*> | тыс. руб. | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники<*> | тыс. руб. | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: |  | тыс. руб. | 40 700,0 | 40 700,0 |  |  | 40 700,0 | 122 100,0 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет<*> |  | тыс. руб. | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | тыс. руб. | 40 700,0 | 40 700,0 |  |  | 40 700,0 | 122 100,0 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты<*> |  | тыс. руб. | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники<*> |  | тыс. руб. | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| Итого затрат по программе, в том числе: |  | тыс. руб. | 143 000,0 | 143 000,0 |  |  | 143 000,0 | 429 000,0 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет<*> |  | тыс. руб. | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | тыс. руб. | 143 000,0 | 143 000,0 |  |  | 143 000,0 | 429 000,0 |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты<*> |  | тыс. руб. | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники<*> |  | тыс. руб. | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |

<*> Указываются прогнозные значения

Используемые сокращения:

МРП    –  министерство региональной политики  Новосибирской области.

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Таблица 1

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

ведомственной целевой программы

«Развитие областной телерадиовещательной сети на 2013-2015 годы»

(тыс. рублей)

| Источники и объемы расходов по программе | Финансовые затраты (в ценах 2012 г.) |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам реализации программы |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 429000,0 | 143000,0 | 143000,0 | 143000,0 |  |
| федерального бюджета* | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | 429000,0 | 143000,0 | 143000,0 | 143000,0 |  |
| местных бюджетов* | - | - | - | - |  |
| внебюджетных источников* | - | - | - |  |  |

* Указываются прогнозные значения.

Таблица 2

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ведомственной целевой программы  в разрезе реестра расходных обязательств и

ведомственной структуры расходов областного бюджета

(тыс. рублей)

| Наименование | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 год |
| Ведомственная целевая программа «Развитие областной телерадиовещательной сети на 2013 - 2015 годы» Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений), государственных корпораций (компаний), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 12 | 01 | 655 62 00 | 810 | 143000,0 |

(тыс. рублей)

| Наименование | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |
| Ведомственная целевая программа «Развитие областной телерадиовещательной сети на 2013 - 2015 годы» Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений), государственных корпораций (компаний), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 12 | 01 | 19 08 461 | 810 | 143000,0 | 143000,0 |

.»